הכנסת ה-20

מושב שלישי

סיכום מס' 6

מישיבת הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

מיום ז' בחשוון התשע"ו – 8.11.16, בשעה 12:30

אי היערכות המדינה להרחבת העיר קריית-גת – ישיבת מעקב

הוועדה התכנסה לישיבת מעקב בהמשך לדיון שהתקיים ב- 1/8/16, בסוגיית אי היערכות המדינה להרחבת העיר קריית-גת.

בדיון הקודם עלו מספר סוגיות:

- היערכות להתאמת תשתיות ציבוריות ותשתיות חינוך תרבות וספורט.

- היערכות לתשתיות תנועה בתוך העיר ומחוצה לה, במחלף פלוגות ובפאר התעשייה (תשתיות אלו אינן ערוכות לקליטת עשרות אלפי תושבים).

בדיון הקודם הודגש הצורך ההכרחי בהגדלת מקורות ההכנסה של העיר והרחבת גבולותיה בהתאם, בשל הגידול המאסיבי באוכלוסיית העיר. בדיון ציין ראש העיר בפני הוועדה את הצורך במקדמות המימון והתכנון לעיר.

עוד בדיון הקודם מחתה הוועדה על אי הופעת נציג משרד האוצר בדיון. (לאחר דיון זה הועבר מכתב בגין היעדרות הנציג למשרד האוצר).

בדיון הנוכחי השתתפו ראש עיריית קריית גת, ראש מנהלת "כרמי גת", עוזר ראש העיר, מנהל הקמה של חברת "יפתח" ובנוסף נציגי משרדי ממשלה: אוצר, תחבורה, כלכלה, חינוך, שיכון, פנים ובריאות.

גם בדיון זה, נציג האוצר שהופיע בפני הוועדה, לא היה רלוונטי ספציפית לסוגיות שעלו בדיון.

בסיום הישיבה החליטה הוועדה:

- הוועדה מתרשמת כי האגף הכלכלי במשרד האוצר והמדיניות הרווחת של הממונה על תקצוב הסכמי הגג, מכשיל, באופן מובהק את מטרות השר לפתרון מצוקת הדיור במדינת ישראל.

- הוועדה קובעת כי עיכוב העברת משאבים מתאימים מונעת את התקדמות הפרויקטים ב"כרמי-גת" ומעכבת בפועל ובאופן משמעותי את אכלוס הרוכשים בפרויקט.

- הוועדה קובעת כי חוסר הערכות זה פוגע באופן נחרץ בתפקודה הכלכלי של עיריית קריית-גת ועל כן סביר בעיני הוועדה כי הרשות לא תוכל לקדם את הליך האכלוס ואף תדרוש באופן משפטי שיפוי מהמדינה לאור הממצאים.

- הוועדה קובעת כי הסכם הגג שנחתם בין מדינת ישראל לבין עיריית קריית-גת אינו הוגן ולא מוצדק מבחינה כלכלית כלפי עיריית קריית-גת ועל הממונים ושר האוצר לפתוח הסכם זה ולדון בו במחדש לאלתר.

- הוועדה מתריעה בפני משרד האוצר כי היא שומרת לעצמה הזכות להשתמש בצו הבאה על מנת לקבל את התשובות והמענה לשאלותיה.

- הוועדה רשמה לפניה הודעת נציג משרד החינוך בדבר התקדמות הטיפול בהרשאות עם הגשת הפרוגרמות.

- הוועדה תפנה לשר החינוך בדרישה לקיים חשיבה מחודשת בסוגיית קידום הרשאות לבתי-הספר בקריית גת, בשיתוף נציגי עיריית קריית-גת וכן דורשת  לא להתנות הרשאות אלו בצפי התקדמות הבנייה ולא לעכב אישורן.