
[image: image1.jpg]



ה כ נ ס ת

מסקנות 

ועדת החינוך, התרבות והספורט
בעקבות הצעה לסדר היום

הכנסת העשרים







‏‏י"ט בתמוז התשע"ה
מושב 
ראשון







6 ביולי 2015
בנושא: אי יישום תכנית להקמת מעונות סטודנטים
של חברי הכנסת: רועי פולקמן, יוסי יונה
מליאת הכנסת החליטה בישיבתה מיום ל' בסיוון התשע"ה (17/6/2015), להעביר לוועדת החינוך, התרבות והספורט את הצעותיהם של ח"כים רועי פולקמן ויוסי יונה, בנושא שבנדון.

ביום י"ט בתמוז התשע"ה (6/7/2015), קיימה הוועדה דיון בראשות ח"כ יעקב מרגי, יו"ר הוועדה.

הוועדה שמעה שב- 2013 מועצת מינהל מקרקעי ישראל הקצתה תקציב לבניית 10,000 פתרונות דיור לסטודנטים. ב- 2014 ההקצאה תוקנה ל- 20,000 פתרונות דיור לסטודנטים.

ות"ת יצאה בקול קורא למוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לבנות המעונות לסטודנטים. בפועל, נמצא, שרק חלק קטן מהחדרים נבנו, כי יש חסמים שונים לבנייה. בין היתר: על אף שהוקצה הכסף, אין תמיד זמינות קרקע מיועדת לבניה זו; שיטת ה- BOT  המוצעת, אינה תמיד מתאימה, במיוחד לא בפריפריה. התכנית לבניית המעונות לסטודנטים לא כוללת כלל את מוסדות החינוך הלא מתוקצבים.
בתום הישיבה הגיעה הוועדה למסקנות הבאות:
1. הוועדה נוכחה לדעת שמצוקת המעונות לסטודנטים קשה אף יותר ממה שחשבה מלכתחילה. מסתבר, שבפועל, על אף שהוקצה כסף למטרה זו, אין יכולת להשתמש בו והפערים בין המצוי לרצוי, גדולים מאוד. 
2. הוועדה פונה למשרד הבינוי ולמועצת מינהל מקרקעי ישראל להקים מנהלת פרויקט ייעודית להקמת מעונות לסטודנטים כדי ליישם את ההחלטות שהתקבלו בעבר.
3. הוועדה פונה למנהל התכנון במשרד האוצר לתת לה תשובות על הנושאים שהועלו בישיבה. 
4. הוועדה פונה לראשי הרשויות המקומיות בהן יש מוסדות להשכלה גבוהה שנתקלו בקשיי בניה, בין היתר: תל אביב – יפו, צפת, אשקלון, רמת גן, לזרז את הליכי התכנון והביצוע לבניה. 
5. הוועדה קוראת לות"ת שיגיש לה, תוך חודשיים, תכנית עם: צרכים, יעדי בניה ולו"ז לבנית מעונות לסטודנטים. 
6. הוועדה קוראת להשוות בין הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים לבין המוסדות שאינם מתוקצבים. כל הסטודנטים זכאים למעונות, במידה שווה, ללא קשר למוסד הלימוד בו הם לומדים. 
7. הוועדה קוראת למשרד האוצר לגבש החלטות ולהודיע לה, תוך 30 יום, כיצד יראה הקול הקורא לבניה במכללות הלא מתוקצבות. 
הוועדה מבקשת מהמשרדים הנוגעים בדבר לדווח לה על ביצוע המסקנות תוך שלושה חודשים.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום:

כ"א בתמוז התשע"ה
8 ביולי 2015

