בינוי ומעבר 2014-2016:

| סעיף | סכום שהוקצה (מלש"ח) | מספר בקשות | מספר כיתות | מעונות שנבנו וקיבלו סמל | בקשות שבוטלו (אי הגשת חוזה עם קבלן) | סכום שבוטל (אי הגשת חוזה עם קבלן) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| סה"כ | 910 | 309 | 924 | 110 | 38 | 110 מלש"ח |
| מזה לא יהודי | 193 (21%) | 61 | 196 | 5 | 14 | 49 מלש"ח (44%) |

בינוי 2017:

| סעיף | סכום שהוקצה (מלש"ח) | מספר כיתות |
| --- | --- | --- |
| סה"כ | 307 | 285 |
| מזה לא יהודי | 75 (+14*) | 69 (+12*) |

*כולל ועדה אחרונה

חסמים:

בשלב זה, אנו מזהים 2 חסמים מרכזיים סביב נושא הבינוי במגזר הלא יהודי:

1.      קצב התקדמות הבנייה- הוראת המנכ"ל המסדירה את נושא הבינוי קובעת אבני דרך לביצוע שאי עמידה בהן תביא לביטול ההרשאות- חתימה על חוזה עם קבלן וסיום הבנייה. מהנתונים המצויים לפנינו ניתן לראות כי רשויות רבות מהמגזר הלא יהודי מתקדמות בקצב איטי מאוד או לא מתקדמות כלל (ראו נתוני הטבלה לעיל ביחס לשיעור הרשויות מהמגזר הלא יהודי שבוטלו להן בקשות בשל אי הגשת חוזה עם קבלן).

2.      הגשת בקשות- אמנם כל התקציב לשנת 2017 הוקצה לרשויות מקומיות, אולם נכון להיום אין עוד הרבה בקשות תקינות 'בקנה', כך שאם לא תהיה כמות נוספת של בקשות תקינות הרי שתקציב 2018 המיועד למגזר הלא יהודי (כ-88 מלש"ח) לא ינוצל ברובו, ועשוי להיות מוסט, בהתאם להוראת המנכ"ל, למגזרים אחרים.

יצוין, כי חסמים אלה משתקפים רק מתהליך העבודה של האגף מול הרשויות. ישנם חסמים נוספים ידועים שאינם בתחום הפעילות של המשרד, כגון חסמים תכנוניים (היעדר תכניות מתאר, ומיעוט קרקעות המוקצות לצרכי ציבור), מחסור בכוח אדם ומשאבים ועוד.