שבט תשע"ח (פברואר2018)

רקע ומספרים :

- 1.700 משפחות גרו בישובי גוש קטיף.

- 1.400 משפחות המשיכו במסגרת קהילתית בישובי שהוקמו,דבר המעיד על החוסן הקהילתי

- 11 ישובים חדשים הוקמו

- 11 קהילות הצטרפו לישובים חדשים.

מצב היום :

- 161 משפחות עדיין לא הגיעו לבתי הקבע . מתוכם 121 בדיור הזמני. 28 לא במסלול

- 2 קהילות- נווה ים ושבי דרום עדיין לא החלה בניית הבתים.

- המדינה מציעה פתרונות למתקשים ,לא מתאים לכולם ,הערכה היא שבטיפול פרטני ניתן יהיה להביא את רובם לבית הקבע.

- 588 תיקים עדיין בועדת הזכאות

- 131 תיקים בועדה המיוחדת.

מסקנות ועדת החקירה הממלכתית שבדקה את טיפול הרשויות באנשי גוש קטיף:

"המדינה כשלה במילוי חובתה להעמיד את טיפולה במפוני חבל עזה ...כמשימה לאומית דחופה"..(עמ' 471)

לאחר תיקוני החקיקה שנעשו ב-2007 לחוק פינוי פיצוי נאמר " סיום זה אינו מורה על כך שנעשה צדק מושלם,להיפך,נתוני הפתיחה של החוק המקורי היו גרועים כל כך שהמאמץ הרב היה בגדר תיקון חלקי בלבד"

וכל זה שהמדינה פינתה 8.000 תושבים ,ואנו עומדים היום כמעט 13 שנה אחרי ...והיום אנו עומדים לפני עקירות נוספות ח"ו והיה וכדאי לילמוד איך המדינה אינה ערוכה לתת פתרון למשפחות ואת גודל הטראומה והשבר ליחידים ולקהילות שדבר כזה גורם.

פנינו לעתיד:

- בינואר 2016 אושר תקציב מונציפאלי  ל-3 שנים כסיוע לרשויות להתמודד עם הקמת יישובי הקבע בתחומי הרשויות, בקליטת התושבים, וסיוע להוצאות החריגות הכרוכות בביסוס ההתיישבות. כמו כן ניתן תקציב מיוחד לקהילות "כעוגני צמיחה" לבסס את כושר הנשיאה הכלכלי של הישובים, בהתחשב באתגרי הגידול והיכולות המוגבלות של הרשויות להחזיק ולתחזק את היישובים.הרציונאל אמר שעד סוף 2018 הקמת הישובים תסתיים.

- כדי לסיים את הקמת וביסוס הישובים נדרש לתקצב את הרשויות והקהילות לפי פרמטרים שיקבעו, לשנתיים נוספות.

- תקציב להמשך ליווי המשפחות המתקשות.